| LANCS81 Cefnogi contractwyr i’w galluogi i gyflawni amcanion |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​

Mae'r safon hon yn cynnwys cefnogi contractwyr i'w galluogi i gyflawni eu hamcanion.

Byddai disgwyl i chi fonitro'r systemau a gwerthuso cynnydd y gwaith, gan ddefnyddio'r wybodaeth yma i gefnogi'r contractwyr i gyflawni eu hamcanion.

Mae'r safon hon ar gyfer y rheiny sydd yn gyfrifol am reoli contractwyr.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- sicrhau bod contractwyr yn ymwybodol o'r hyn y mae eu contract yn gofyn iddynt ei gyflawni o ran amcanion, graddfeydd amser, adnoddau

- sicrhau bod contractwyr yn ymwybodol o'u hymrwymiadau o ran deddfwriaeth berthnasol, codau ymarfer a gweithdrefnau sefydliadol

- rhoi'r wybodaeth a'r cyfleusterau angenrehdiol i gontractwyr, ar yr adegau iawn, i'w galluogi i gyflawni'r canlyniadau gofynnol

- rhoi'r wybodaeth ddiogelwch briodol i gontractwyr am y safle perthnasol a lleoliad peryglon posibl

- cynnal perthynas effeithiol gyda chontractwyr i gefnogi gwaith y sefydliad a'u galluogi i fodloni eu hamcanion

- monitro gwaith contractwyr ar adegau addas i bennu cynnydd tuag at amcanion

- cynnig adborth priodol i gontractwyr ar eu gwaith ac annog arfer da a chynnyddu ysgogiad

- nodi a chofnodi gwyriadau o'r rhaglen a chymryd y camau priodol

- ailddiffinio canlyniadau contract lle mae monitro yn nodi bod hyn yn angenrheidiol

- cyfathrebu amrywiadau i'r contractwr yn gywir a heb oedi

- datrys unrhyw anghydfodau yn brydlon ac yn unol ag amodau'r contract

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- y gwaith y mae'r contractwr o dan gontract i'w gyflawni a'r amcanion y mae disgwyl iddynt eu cyflawni

- pwy sydd yn cyflenwi beth o ran adnoddau, contractwr neu sefydliad

- y ddeddfwriaeth berthnasol, codau ymarfer a gweithdrefnau sefydliadol sydd yn berthnasol

- y wybodaeth y bydd ei hangen ar gontractwyr i'w galluogi i weithio'n effeithiol a phwysigrwydd cyfrinachedd

- y cymorth ychwanegol a'r cyfleusterau y gall contractwyr fod eu hangen sy'n berthnasol i gyd-destun eich diwydiant

- eich rôl yn cefnogi contractwyr a phwysigrwydd sefydlu a chynnal perthynas waith dda

- dulliau o fonitro cyflawni'r gwaith contract

- sut i roi adborth adeiladol i gontractwyr a pherthynas hyn â chyflawni canlyniadau ac ysgogi contractwyr

- effaith ffactorau allanol ar gyflawni contractau, fel y tywydd, yr amser o'r flwyddyn, cyfnodau cynhyrchu ac ati

- y problemau posibl allai ddigwydd a'r camau priodol i'w cymryd

- sut i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gŵynion gan y rheiny a allai gael eu heffeithio gan waith contractwyr

- sut i ailddiffinio canlyniadau contract a phwy ddylai fod yn gysylltiedig â hyn

- dangosyddion amrywiadau o'r contract a'r camau y dylech eu cymryd

- y math o anghydfodau a allai godi mewn perthynas ag ansawdd y gwaith, y cymorth a ddarperir, amserlennu a thaliadau, a sut dylid ymdrin â'r rhain

- pwysigrwydd atebolrwydd, bod yn agored ac uniondeb wrth reoli gwaith contract

Datblygwyd gan

Lantra

Dyddiad cymeradwyo

30 Awst 2015

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Awst 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANCU97

Galwedigaethau perthnasol

Gweithiwr Ystadau, Ffermio Pysgod

Cyfres/Set

Crofftwyr a Thyddynwyr, Dyframaethu, Rheoli Pysgodfeydd, Gofal a Lles Anifeiliaid

Geiriau Allweddol

contractwyr; monitro; cefnogaeth