| CFAM&LFA5W Rheoli prosiectau |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymwneud â rheoli prosiectau rydych chi’n gyfrifol amdanynt.

Mae'r safon hon yn berthnasol i reolwyr ac arweinwyr sy’n gorfod rheoli prosiectau.

Mae cysylltiad agos rhwng y safon hon â CFAM&LFA4 Rheoli rhaglenni. Er mwyn rheoli prosiectau’n effeithiol, rhaid i reolwyr prosiectau fod yn gymwys hefyd mewn amrywiaeth o safonau eraill, megis, CFAM&LBA3 Arwain eich tîm, CFAM&LDB2 Dyrannu gwaith i aelodau’r tîm, CFAM&LDB3 Sicrhau ansawdd gwaith yn eich tîm, CFAM&LEA4 Rheoli cyllidebau, CFAM&LEB3 Rheoli adnoddau ffisegol a CFAM&LEC4 Cyflwyno gwybodaeth.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- ​

- trafod a chytuno ar brif amcanion a chwmpas y prosiect arfaethedig a’r adnoddau sydd ar gael gyda noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill

- nodi sut mae’r prosiect arfaethedig yn cyd-fynd â gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill a wneir

- mewn ymgynghori ag aelodau tîm y prosiect, datblygu cynllun realistig a manwl ar gyfer rhoi’r prosiect ar waith a chyflawni ei amcanion

- trafod a chytuno ar gynllun y prosiect gyda noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill, gan newid pethau lle bo angen

- rhoi gwybod i aelodau tîm y prosiect ynghylch cynllun y prosiect a’u rolau a’u cyfrifoldebau a rhoi cefnogaeth, anogaeth a gwybodaeth reolaidd

- rhoi prosesau ac adnoddau ar waith i reoli risgiau posibl sy’n deillio o’r prosiect a delio â sefyllfaoedd annisgwyl

- rhoi cynllun y prosiect ar waith, dewis a defnyddio cyfryngau a thechnegau effeithiol i reoli prosiectau er mwyn monitro, rheoli ac adolygu cynnydd

- rhoi gwybod am gynnydd yn rheolaidd i noddwyr y prosiect, rhanddeiliaid allweddol eraill ac aelodau tîm y prosiect

- nodi, yng ngoleuni cynnydd, unrhyw broblemau a gododd neu newidiadau a fu i amcanion y sefydliad, unrhyw newidiadau angenrheidiol i gynllun y prosiect, a chael cytundeb noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill lle bo angen hynny

- cyflawni amcanion y prosiect mewn pryd ac o fewn y gyllideb

- cadarnhau gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol eraill fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol

- gwerthuso llwyddiant y prosiect, gan nodi pa wersi y gellir eu dysgu a’u rhannu

- dathlu bod y prosiect wedi’i gwblhau, gan gydnabod cyfraniadau aelodau tîm y prosiect​

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.

‍

nodweddion y prosiectau yn hytrach na gweithgareddau/swyddogaethau rheoli arferol

2.

‍

rôl a phrif gyfrifoldebau rheolwr prosiect

3.

‍

cyfnodau allweddol yn ystod oes y prosiect

4.

‍

pwysigrwydd y berthynas rhwng rheolwr y prosiect a noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol

5.

‍

pam ei bod yn bwysig trafod a chytuno ar brif amcanion a chwmpas prosiect arfaethedig gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol eraill cyn cychwyn ar y gwaith cynllunio manwl

6.

‍

y math o wybodaeth sy’n angenrheidiol i gynllunio prosiect yn effeithiol

7.

‍

pam ei bod yn bwysig gallu nodi a deall sut mae prosiect yn cyd-fynd â gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill a wneir

8.

‍

pam ei bod yn bwysig ymgynghori â phobl berthnasol wrth ddatblygu cynllun prosiect a sut mae gwneud hynny’n effeithiol

9.

‍

beth ddylid ei gynnwys mewn cynllun prosiect, yn benodol y gweithgareddau, yr adnoddau angenrheidiol a’r amserlenni a pham mae angen trafod a chytuno ar y cynllun gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol

10.

‍

pam ei bod yn bwysig bod unrhyw aelod o dîm prosiect yn cael gwybodaeth am gynllun y prosiect, eu rôl a’u cyfrifoldebau a sut mae gwneud hynny’n effeithiol

11.

‍

ffyrdd o ddarparu cefnogaeth, anogaeth a gwybodaeth reolaidd i unrhyw aelodau o dîm prosiect

12.

‍

ffyrdd o nodi a rheoli risgiau posibl sy’n ymwneud â’r prosiect

13.

‍

pwysigrwydd cynllunio wrth gefn a sut mae gwneud hyn yn effeithiol

14.

‍

sut mae dewis a defnyddio amrywiaeth o dechnegau a chyfryngau i reoli prosiectau er mwyn monitro, rheoli ac adolygu cynnydd y prosiect

15.

‍

ffyrdd effeithiol o gyfathrebu â noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol eraill yn ystod prosiect

16.

‍

pwysigrwydd cytuno ar newidiadau i gynllun y prosiect gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol

17.

‍

y math o newidiadau y gallai fod angen eu gwneud i gynllun prosiect wrth ei roi ar waith

18.

‍

pam ei bod yn bwysig cadarnhau gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol eraill fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol a sut mae gwneud hynny’n effeithiol

19.

‍

sut mae creu systemau effeithiol i werthuso llwyddiant y prosiectau a nodi gwersi ar gyfer y dyfodol

20.

‍

pwysigrwydd cydnabod cyfraniadau aelodau tîm y prosiect at lwyddiant y prosiectau a’r gwahanol ffyrdd o wneud hynny

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n berthnasol i ddiwydiant/sector penodol

*

21.

‍

cyfryngau a thechnegau rheoli prosiect a ddefnyddir fel arfer yn y diwydiant neu’r sector

22.

‍

risgiau a sefyllfaoedd annisgwyl sy’n gyffredin yn y diwydiant/sector

23.

‍

deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chodau ymarfer sy’n berthnasol i ddiwydiant/sector penodol

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n berthnasol i gyd-destun penodol *

24.

‍

noddwyr y prosiect - yr unigolyn neu’r grŵp y rhoddir y prosiect ar waith ar eu cyfer

25.

‍

rhanddeiliaid allweddol - yr unigolion neu’r grwpiau sydd â diddordeb sylweddol yn llwyddiant y prosiect a’r sefydliad

26.

‍

prif amcanion a chwmpas y prosiect arfaethedig y cytunwyd arnynt a’r adnoddau sydd ar gael

27.

‍

gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau perthnasol eraill a wneir

28.

‍

methodoleg, polisïau a gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer rheoli prosiectau

29.

‍

mecanweithiau er mwyn ymgynghori ynghylch datblygu cynllun y prosiect a barn/syniadau pobl berthnasol ynghylch y cynigion

30.

‍

cynllun y prosiect y cytunir arno

31.

‍

rolau a chyfrifoldebau unrhyw aelod o dîm y prosiect

32.

‍

dulliau a ddefnyddir i roi gwybodaeth, cefnogaeth ac anogaeth i unrhyw aelodau o dîm prosiect

33.

‍

rhoi prosesau ac adnoddau ar waith i reoli risgiau posibl a delio â sefyllfaoedd annisgwyl

34.

‍

math a natur y risgiau posibl a nodwyd a’r sefyllfaoedd annisgwyl a gododd

35.

‍

cyfryngau a thechnegau rheoli prosiect penodol a ddefnyddir i fonitro, rheoli ac adolygu cynnydd

36.

‍

prosesau ar waith i gyflwyno gwybodaeth am gynnydd y prosiect i noddwyr y prosiect, unrhyw randdeiliaid allweddol ac unrhyw aelod o dîm y prosiect

37.

‍

prosesau ar waith er mwyn nodi a chytuno ar newidiadau i gynllun y prosiect ac unrhyw newidiadau sydd wedi’u gwneud

38.

‍

prosesau er mwyn cadarnhau gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol

39.

‍

prosesau er mwyn gwerthuso llwyddiant y prosiect ac unrhyw wersi a ddysgwyd o roi’r prosiect ar waith

40.

‍

dulliau a ddefnyddir i gydnabod cyfraniadau unrhyw aelod o dîm y prosiect i brosiectau llwyddiannus

Ymddygiadau

- ​

- Adnabod newidiadau mewn amgylchiadau ar unwaith ac addasu cynlluniau a gweithgareddau yn unol â hynny

- Nodi’r amrywiaeth o elfennau mewn sefyllfa a sut maent yn cysylltu â’i gilydd

- Cyflwyno gwybodaeth yn glir, yn gryno ac yn gywir ac mewn ffyrdd sy’n hyrwyddo dealltwriaeth

- Gweithio o fewn terfynau eich awdurdod eich hun

- Cadw llygad am risgiau a pheryglon posibl

- Blaenoriaethu amcanion a chynllunio gwaith er mwyn defnyddio amser ac adnoddau yn effeithiol

- Derbyn cyfrifoldeb personol dros wneud i bethau ddigwydd

- Cytuno’n glir ynglŷn â’r hyn a ddisgwylir gan bobl eraill a’u dal yn atebol

- Monitro ansawdd y gwaith a’r cynnydd o’i gymharu â’r cynlluniau a chymryd camau cywiro priodol, lle bo angen

- Bod â balchder wrth wneud gwaith o safon uchel

- Creu ymdeimlad bod pawb yn gweithio at yr un pwrpas

- Defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yn effeithiol

- Chwilio am ffynonellau newydd o gefnogaeth yn ôl y galw

- Nodi goblygiadau neu ganlyniadau sefyllfa

- Gwneud penderfyniadau amserol sy’n realistig yn y sefyllfa dan sylw​

Sgiliau

- ​

- Ymddwyn yn bendant

- Cyfathrebu

- Ymgynghori

- Cynllunio wrth gefn

- Penderfynu

- Dirprwyo

- Gwerthuso

- Rheoli gwybodaeth

- Cynnwys eraill

- Arwain

- Rheoli gwrthdaro

- Monitro

- Ysgogi

- Negodi

- Cynllunio

- Cyflwyno gwybodaeth

- Blaenoriaethu

- Datrys problemau

- Rhoi adborth

- Adrodd

- Adolygu

- Rheoli risg

- Gosod amcanion

- Rheoli straen

- Meddwl yn systematig

- Rheoli amser​

Datblygwyd gan

Skills for Security

Dyddiad cymeradwyo

01 Maw 2012

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2015

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Skills CFA

RCU gwreiddiol

CFAM&LFA5

Galwedigaethau perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Galwedigaethau Elfennol, Galwedigaethau Diogelwch Elfennol

Cyfres/Set

Gweithrediadau Diogelwch Digwyddiad

Geiriau Allweddol

Rheolaeth ac Arweinyddiaeth; rheoli rhaglenni