| INSBA019 Paratoi contractau a'u cynnal |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â pharatoi contractau a'u cynnal. Mae'n cynnwys gwahodd, derbyn, gwerthuso tendrau, dewis y contractwr llwyddiannus a dyfarnu contractau. Mae'n cynnwys paratoi manylebau ar gyfer contractau, ateb ymholiadau cyn tendro, paratoi a chytuno ar feini prawf ar gyfer dethol, trafod contractau gyda chyflenwyr a monitro perfformiad contractwyr.

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gweinyddu busnes mewn rolau goruchwylio neu reoli sy'n paratoi contractau a'u cynnal.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

Penodi contractwyr drwy'r broses gynnig

1.       hyrwyddo gwahoddiad i dendro gan gynnwys gwybodaeth lawn am y broses dendro

2.       paratoi manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau

3.       sicrhau bod manylebau a chontractau yn glir, yn rhesymegol ac yn ymarferol ac yn cynnwys y derminoleg gywir

4.       ateb ymholiadau cyn tendro o fewn amserlenni penodedig

5.       paratoi a chytuno ar y meini prawf dethol yn y manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau

6.       cofnodi, agor a derbyn tendrau yn unol â'r broses dendro a nodwyd

7.       nodi'r gofynion ar gyfer contractwyr o fewn amserlenni

8.       gwerthuso tendrau yn erbyn meini prawf a dewis y cynigydd llwyddiannus

9.       hysbysu cynigwyr aflwyddiannus a rhoi adborth iddynt lle bo'n briodol

10.   dyfarnu'r contract, gan gydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau

Monitro perfformiad contractwyr

11.   datblygu a chynnal perthynas â chontractwyr a chyflenwyr

12.   cyfathrebu â chontractwyr a chyflenwyr sy'n gysylltiedig â'r broses

13.   gwirio cydymffurfiaeth â chontract yn unol â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a threfniadol

14.   sicrhau bod amcanion y contract yn cael eu cyflawni

15.   cytuno ar gamau gweithredu i unioni unrhyw beth sy'n wahanol i amcanion y contract

16.   ymdrin ag unrhyw wyriadau neu achosion o dorri'r contract o fewn amserlenni penodedig

Gwerthuso perfformiad contractwyr

17.   cytuno ar y meini prawf ar gyfer gwerthuso perfformiad contractwr

18.   casglu a dadansoddi gwybodaeth gan ddefnyddio'r meini prawf y cytunwyd arnynt

19.   nodi ac adrodd ar berfformiad contractwyr a meysydd i'w gwella

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- yr ystod o gynhyrchion a gwasanaethau i'w contractio

- y gwahanol fathau o gontractau a chytundebau

- y manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau

- sut i baratoi manyleb ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau

- y derminoleg berthnasol ar gyfer manylebau a chontractau

- diben a manteision cael meini prawf dethol gwrthrychol

- diben a manteision gwahodd ystod o gontractwyr posibl i wneud cais am y contract

- y pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth werthuso tendrau

- sut i nodi gofynion allweddol ar gyfer contractwyr

- sut i drafod gyda chyflenwyr ac ateb eu hymholiadau o fewn amserlenni penodedig

- y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a threfniadol sy'n rheoli'r broses o dendro a dyfarnu contractau

- sut i roi'r adborth i gynigwyr aflwyddiannus

- diben a manteision meithrin perthynas waith gyda chontractwyr

- y dulliau monitro'r hyn y gellir ei gyflawni a chydymffurfio â chontract

- sut i olrhain a yw amcanion y contract yn cael eu cyflawni

- beth yw amrywiad neu dorri contract a beth i'w wneud os yw'n digwydd

- y meini prawf i'w defnyddio i werthuso perfformiad cyflenwyr yn unol â'r contract

- y dulliau werthuso ac adrodd ar gryfderau perfformiad contractwyr a chyflenwyr a meysydd i'w gwella

Sgiliau

- dadansoddi

- gwerthuso

- cyd-drafod

- monitro

- cynllunio

- blaenoriaethu

- datrys problemau

- adrodd

Cysylltiadau â SGC eraill

Adnoddau Busnes; Busnes Craidd a Gweinyddiaeth; Cyfathrebu

Datblygwyd gan

Skills CFA

Dyddiad cymeradwyo

08 Chwef 2021

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Instructus

RCU gwreiddiol

CFABAF111

Galwedigaethau perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cyfres/Set

Gweinyddu Busnes

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; contractwyr, cynnig, tendro