| SKSGS5 Rheoli cyllidebau yn y diwydiannau creadigol |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​

Mae’r Safon hon yn ymwneud

â

monitro’r gyllideb yn erbyn cynllun. Mae’n ymdrin ag asesu goblygiadau unrhyw ad-drefnu neu ail-ddosbarthu’r gyllideb a gofalu caiff y bobl berthnasol eu hysbysu o’r newidiadau. Mae’n bosib y bydd y gyllidebau yn rhai mewnol neu allanol i’r mudiad.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- ​monitro a rheoli cyllidebau er mwyn gofalu caiff adnoddau eu defnyddio yn unol â'r cynlluniau wedi'u cytuno o ran y gyllideb

- gofalu bod manylion llawn gweinyddu, rheoli a gwario'r gyllideb ar gael i'r bobl briodol

- adnabod a chofnodi problemau ac amgylchiadau dichonol gall effeithio ar gynlluniau'r gyllideb

- adnabod ac ystyried adnoddau ychwanegol gall fod yn ofynnol o bosib a'u goblygiadau o ran y gyllidebau

- adnabod achosion unrhyw anghydfodau sylweddol rhwng beth gafodd ei gyllidebu a'r gwir sefyllfa gan ofalu eich bod yn mynd ati'n brydlon i ddatrys y sefyllfa i

- cynnig adolygiadau i'r gyllideb, os yn briodol, i ymateb i unrhyw anghydfodau a/neu ddatblygiadau sylweddol neu annisgwyl

- gofalu bod y bobl berthnasol yn cytuno gyda newidiadau i gyfrannau arfaethedig cyllidebau

- defnyddio gwybodaeth o'r gweithrediadau monitro a rheoli cyllidebau er mwyn cynorthwyo gyda pharatoi cyllidebau yn y dyfodol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- ​amcanion creadigol y gwaith a sut maen nhw'n effeithio ar amcanion busnes

- y gyllideb wedi'i gytuno, sut gaiff ei neilltuo er mwyn talu am y gwahanol weithgareddau a gofynion adnoddau. Hefyd faint yn union gall ei newid heb gymeradwyaeth

- y berthynas rhwng y gyllideb a'r amserlen

- sut i ddefnyddio cyllideb i fonitro a rheoli perfformiad yn weithredol

- sut i gynnig cyfarwyddiadau a graddfeydd amser eglur pan fo gofyn i eraill gyflawni tasgau yn berthnasol i reoli cyllidebau

- y prif resymau dros anghydfodau a sut i'w hadnabod

- y gwahanol fathau o weithrediadau cywiro gallwch eu cyflawni er mwyn mynd i'r afael ag anghydfodau wedi'u hadnabod

- sut gall ddatblygiadau annisgwyl effeithio ar gyllideb a sut i fynd i'r afael gyda nhw

- pwy i hysbysu ynghylch amgylchiadau gall effeithio ar gyllidebau

- sut i drafod, cytuno a chofnodi newidiadau i gyllidebau

- pwy sy'n gyfrifol am gytuno ar adolygiadau i gyllidebau

- pwy sydd angen ichi eu hysbysu am berfformiad yn ymwneud â'r gyllideb a newidiadau i'r gyllideb

- pwysigrwydd defnyddio cyflwyno'r gyllideb i adnabod gwybodaeth a gwersi ar gyfer paratoi cyllidebau yn y dyfodol

Datblygwyd gan

ScreenSkills

Dyddiad cymeradwyo

31 Maw 2019

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

ScreenSkills

RCU gwreiddiol

SKSGW2

Galwedigaethau perthnasol

Y Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Gweithwyr Proffesiynol Animeiddio, Rheolwyr Cynhyrchu, Cydlynydd Cynhyrchu

Cyfres/Set

Cyfryngau Creadigol

Geiriau Allweddol

Cyllidebau, Monitro, Rheoli