| EUS GNC016 Pennu'r Gofynion Adnoddau sydd eu hangen er mwyn Cyflawni Amcanion ar gyfer Gwaith Adeiladu'r Rhwydwaith Nwy |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae'r safon galwedigaethol cenedlaethol hwn yn ymwneud â darparu'r adnoddau dynol a deunyddiau sydd eu hangen i gyflawni gweithgarwch gwaith penodol ar asedau'r rhwydwaith nwy. Mae'n cynnwys y prosesau a'r gweithdrefnau sydd angen eu dilyn i sicrhau bod y gwaith a gwblhawyd yn cydymffurfio â'r manylebau sicrhau ansawdd a gweithredu a bennir gan y sefydliad.

Mae'r safon hwn yn gymwys i'r rheini sy'n gyfrifol am weithrediadau yn ystod gwaith adeiladu'r rhwydwaith nwy. Bydd y gwaith hwn fel arfer yn cynnwys arwain a chyfarwyddo aelodau'r tîm a gwneud penderfyniadau ar y dull gweithredu a ddefnyddir wrth ymgymryd â'r gwaith.

Mae'r safon hwn yn cynnwys pum elfen:

1. pennu'r adnoddau sydd eu hangen i gwblhau'r gwaith

2. pennu'r ffynhonnell a darparu amserlenni ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen

3. sicrhau bod adnoddau ar gael i gyflawni'r gwaith yn unol â'r amserlen benodol

4. defnyddio a chyfathrebu data a gwybodaeth

5. datrys problemau yn effeithiol ac yn effeithlon

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​Pennu'r adnoddau sydd eu hangen i gwblhau'r gwaith

1. pennu'r lleoliad gwaith gan ddefnyddio dogfennaeth y cwmni a chyfarwyddiadau'r gwaith

2. cynnal asesiad o'r adnoddau penodol ar gyfer y dasg yn unol â gweithdrefnau'r diwydiant a gweithdrefnau'r cyflogwr

3. llunio cynllun adnoddau er mwyn sicrhau y gellir ymgymryd â'r gwaith caffael

4. ystyried a dogfennu'r opsiynau adnoddau a allai sicrhau y gellir defnyddio dulliau gweithredu amgen

Pennu'r ffynhonnell a darparu amserlenni ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen

5. llunio opsiynau ar gyfer sefyllfaoedd lle y caiff adnoddau eu defnyddio o bosibl

6. pennu opsiwn a ffefrir a chadarnhau argaeledd adnoddau

7. caffael adnoddau yn unol â gweithdrefnau'r cyflogwr

8. ymgysylltu â chyflenwyr adnoddau i gadarnhau y cânt eu cyflenwi yn unol â'r amserlen y cytunir arni

Sicrhau bod adnoddau ar gael i gyflawni'r gwaith yn unol â'r amserlen benodol

9. cadarnhau y caiff adnoddau eu cynnal yn unol â'r amserlen y cytunir arni

10. rhoi gwybod am unrhyw adnoddau sydd ar goll neu adnoddau diffygiol i'r cyflenwr a chytuno ar broses i'w hatgyweirio

11. sicrhau bod y personél a ddefnyddir yn bodloni'r gofynion penodol o ran cymhwysedd a gallu

12. rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion yn yr adnoddau a allai effeithio ar gyflawni'r canlyniadau gofynnol

Defnyddio a chyfathrebu data a gwybodaeth

13. rhoi gwybod am gyfarpar neu adnoddau nad ydynt ar gael neu sy'n ddiffygiol

14. darllen a dehongli cyfarwyddiadau a dogfennaeth y gwaith

15. sicrhau bod y personél a ddefnyddir i gwblhau'r gwaith yn gwbl ymwybodol o'r dasg ac unrhyw ofynion penodol

16. rhoi gwybod am gwblhau'r gwaith a dogfennu yn unol â gweithdrefnau'r cyflogwr

17. trefnu i symud ac ailgylchu'r holl ddeunyddiau sy'n weddill yn unol ag ystyriaethau amgylcheddol a gweithdrefnau'r cyflogwr