| COSVR710 Cyfrannu at reoli costau a sympiau gwaith |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â

1. gweithredu systemau rheoli costau a sympiau gwaith

2. canfod cyfleoedd i arbed costau ac argymell ffyrdd o wneud hynny

3. ymchwilio i unrhyw amrywiadau, cytuno ar gamau unioni a’u rhoi ar waith

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. gweithredu systemau rheoli costau a sympiau gwaith priodol sy'n gallu rhoi rhybudd cynnar am broblemau

2. casglu data costau a sympiau gwaith yn rheolaidd, eu cofnodi a’u pasio ymlaen i’r bobl sydd eu hangen mewn da bryd fel bod modd iddynt eu defnyddio

3. canfod cyfleoedd i arbed costau a’u hargymell i'r bobl sy'n gyfrifol

4. ymchwilio i unrhyw amrywiadau, cytuno ar gamau unioni priodol gyda’r bobl sy'n gyfrifol a’u rhoi ar waith

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

Meini Prawf Perfformiad 1

Gweithredu systemau rheoli costau a sympiau gwaith

1. sut mae gweithredu systemau rheoli costau a sympiau gwaith

2. sut mae defnyddio'r systemau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i roi rhybudd cynnar am broblemau

Meini Prawf Perfformiad 2

Casglu data costau a sympiau

3. sut mae casglu a chofnodi data costau a sympiau

4. sut mae pasio data costau a sympiau ymlaen i'r bobl sydd eu hangen mewn da bryd fel bod modd iddynt eu defnyddio

5. pam mae angen casglu a chofnodi data costau a sympiau

Meini Prawf Perfformiad 3

Canfod cyfleoedd i arbed costau

6. sut mae canfod cyfleoedd i arbed costau

7. sut mae argymell cyfleoedd i arbed costau a’u hargymell i'r bobl sy'n gyfrifol

Meini Prawf Perfformiad 4

Ymchwilio i amrywiadau a rhoi camau unioni ar waith

8. sut mae ymchwilio i amrywiadau mewn costau a sympiau gwaith

9. sut mae cytuno ar gamau unioni priodol gyda’r bobl sy'n gyfrifol

Cwmpas/Ystod cysylltiedig â meini prawf perfformiad

Meini Prawf Perfformiad 1

1. cofnodion sy'n dangos eich bod wedi rhoi o leiaf un o'r

systemau rheoli costau a sympiau gwaith canlynol ar waith

1.1 cyfarfodydd a gweithdrefnau contractiol

1.2 cyfarfodydd a gweithdrefnau gweithredol

1.3 cofnodi electronig

Meini Prawf Perfformiad 2

2. cofnodion o dri o leiaf o'r data costau a sympiau canlynol

2.1 deunyddiau

2.2 peiriannau

2.3 pobl

2.4 isgontractwyr

2.5 gwaith wrth y dydd

2.6 rhaglen ac amserlen

Meini Prawf Perfformiad 3

3. cofnodion o ddau o leiaf o'r cyfleoedd canlynol i arbed costau

3.1 lleihau gwastraff

3.2 logisteg a rheoli adnoddau

3.3 defnyddio deunyddiau a thechnolegau newydd

3.4 rheoli ynni a chyfleustodau

3.5 deunyddiau y gellir eu hailgylchu a’u hadfer

3.6 ffynonellau a mathau gwahanol o ddeunyddiau

3.7 amrywiadau mewn ansawdd

3.8 safoni

3.9 cynhyrchu refeniw

Meini Prawf Perfformiad 4

4. cofnodion o ymchwiliadau i amrywiadau a'r camau unioni a roddwyd ar waith

4.1 adfer cynnydd yn unol â'r rhaglen a gytunwyd

4.2 cytuno ar ddyddiadau cwblhau newydd

4.3 cychwyn hawliad contract

4.4 cael adnoddau ychwanegol

4.5 addasu gwaith a gynlluniwyd

Cwmpas/Ystod cysylltiedig â  gwybodaeth a dealltwriaeth

Camau unioni

1. adfer cynnydd yn unol â'r rhaglen a gytunwyd

2. cytuno ar ddyddiad(au) cwblhau newydd

3. cychwyn hawliad contract

4. cael adnodd(au) ychwanegol

5. addasu gwaith a gynlluniwyd

Cyfleoedd i arbed costau

6. lleihau gwastraff

7. logisteg a rheoli adnoddau

8. defnyddio deunyddiau a thechnolegau newydd

9. rheoli ynni a chyfleustodau

10. deunyddiau y gellir eu hailgylchu a’u hadfer

11. ffynonellau a mathau gwahanol o ddeunyddiau

12. amrywiadau mewn ansawdd

13. safoni

14. cynhyrchu refeniw

Pobl sy'n gyfrifol

15. y cleient, y cwsmer neu ei gynrychiolydd

16. contractwyr

17. ymgynghorwyr

18. isgontractwyr

19. cyflenwyr

20. y gweithlu

21. rheolwyr mewnol

Data costau a sympiau

22. deunyddiau

23. peiriannau

24. pobl

25. isgontractwyr

26. gwaith wrth y dydd

27. rhaglen ac amserlenni

Systemau rheoli costau a sympiau gwaith

28. cyfarfodydd a gweithdrefnau contractiol

29. cyfarfodydd a gweithdrefnau gweithredol

30. cofnodi electronig

Datblygwyd gan

Energy & Utility Skills

Dyddiad cymeradwyo

30 Medi 2007

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Meh 2016

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Construction Skills

RCU gwreiddiol

VR710

Galwedigaethau perthnasol

Goruchwylwyr Creffrau Adeiladu ac Adeiladwaith

Cyfres/Set

Goruchwylio Safle Adeiladu, Adeiladu Rhwydwaith Aml-Ddefnyddioldeb

Geiriau Allweddol

Cyn dechrau; Arolygiad; Cydlyniant; Gweithrediadau; Safle; Paratoi