| EUSUMS2 Dyrannu a monitro’r defnydd o adnoddau a phobl ar gyfer gwaith cyfleustodau |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae’r Safon hon yn ymwneud â dyrannu a monitro’r defnydd o ddeunyddiau, offer, cyfarpar, peirianwaith a phobl ar gyfer gwaith cyfleustodau. Gallai fod yn berthnasol i waith mewn un cyfleustod neu mewn amgylchedd aml-gyfleustod.

Mae’n cynnwys asesu manylebau swydd, sicrhau adnoddau, sicrhau bod adnoddau ar y safle pan eu bod yn ofynnol, cofnodi defnyddio adnoddau, caffael adnoddau ychwanegol neu amgen, lleihau a gwaredu gwastraff a storio neu ddychwelyd adnoddau.

Mae’r Safon hon i oruchwylwyr sy’n gyfrifol am ddyrannu a monitro’r defnydd o adnoddau a phobl yn eu maes cyfrifoldeb yn y sector cyfleustodau.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​1. sicrhau bod manylebau swydd yn nodi’r holl adnoddau sy’n ofynnol i gwblhau’r gwaith

2. cwblhau ceisiadau am feintiau penodol o ddeunyddiau, peirianwaith, offer, cyfarpar neu beiriannau yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

3. sicrhau safleoedd, offer, cyfarpar am y cyfnod y bwriedir i’r gwaith fynd rhagddo

4. sicrhau bod yr adnoddau’n cydymffurfio â gofynion ansawdd i gwblhau’r gwaith

5. dewis aelodau tîm â’r sgiliau, cymwysterau neu hyfforddiant priodol i weithredu peirianwaith, cyfarpar neu beiriannau a chwblhau tasgau gofynnol

6. trefnu bod adnoddau a staff penodedig yn eu lle mewn mannau gwaith

7. sicrhau bod adnoddau a staff yn cyrraedd yn y mannau gwaith mewn pryd i’r gwaith ddechrau

8. cadw cofnodion o ddefnyddio adnoddau a staff yn unol â gofynion sefydliadol

9. defnyddio gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy i nodi hepgoriadau neu anaddasrwydd adnoddau neu staff

10. gwerthuso cost adnoddau neu staff ychwanegol neu amgen yn unol â gofynion diogelwch a chyllideb a’u perthnasedd i’r gwaith

11. rhoi gwybod i benderfynwyr am oblygiadau cost ac angen yr adnoddau neu staff ychwanegol neu amgen ar adegau priodol

12. cyfathrebu ag aelodau tîm gan ddefnyddio gweithdrefnau priodol am ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau a sut mae lleihau sgrap a gwastraff

13. sicrhau bod deunyddiau dros ben yn cael eu trin a’u diogelu mewn ffyrdd sy’n eu cadw mewn cyflwr i’w defnyddio yn y dyfodol

14. cofnodi ac adrodd am fanylion deunyddiau dros ben yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

15. sicrhau bod deunyddiau dros ben yn cael eu casglu a’u dychwelyd i’w storio yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

16. sicrhau bod peirianwaith, cyfarpar neu beiriannau yn cael eu trin, eu cynnal a’u cadw a’u storio yn unol â gofynion gweithredol a statudol

17. sicrhau y gwaredir pob gwastraff yn y modd amgylcheddol a argymhellir ac yn unol â pholisïau a rheoliadau’r cwmni

18. rhoi gwybod i benderfynwyr yn ddi-oed pan nad oes angen peirianwaith, cyfarpar neu beiriannau rhagor

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​1. rheoliadau, gweithdrefnau a chanllawiau iechyd a diogelwch perthnasol sy’n berthynol ichi’ch hunain ac i eraill, dyletswydd gofal, sylweddau peryglus, cyfarpar diogelu personol (PPE), defnyddio cyfarpar a pheiriannau, lleoedd cyfyng, cloddiadau, peiriannau codi, codi a chario

- fformat a chynnwys manylebau swydd

- sut mae gwerthuso swydd a nodi gofynion adnodd

- cyllidebau sydd ar gael a sut mae cadw atynt wrth weithio

- ymhle mae cael gwybodaeth gost am adnoddau

- sut mae gwerthuso addasrwydd adnoddau

- manteision ac anfanteision cymaradwy llogi peirianwaith yn hytrach na bod yn berchen arno, gan gynnwys costau, cynnal a chadw, asedau a rhwymedigaethau

- sut mae paru sgiliau a chymwysterau â gofynion

- gofynion hyfforddiant a sut mae gweld a ydy aelodau tîm wedi’u hyfforddi

- dulliau a gweithdrefnau cyfathrebu a sut mae sicrhau bod eraill yn deall

- canllawiau gweithgynhyrchwyr ar gyfer cyfarpar, peirianwaith a deunyddiau

- safonau ansawdd sefydliadol a sut maent yn berthnasol i’r gwaith a wneir

- sut mae defnyddio adnoddau yn y modd mwyaf diwastraff

- pryd mae adrodd am broblemau sydd y tu hwnt i’ch arbenigedd neu awdurdod, a phwy ddylai gael gwybod amdanynt

- sut mae cyd-drafod a chael cymeradwyaeth i gael adnoddau ychwanegol

- gofynion storio dros dro a thymor hir ar gyfer deunyddiau            17. dulliau gwaredu gwastraff

Datblygwyd gan

Energy & Utility Skills

Dyddiad cymeradwyo

01 Rhag 2018

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Rhag 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Energy & Utility Skills

RCU gwreiddiol

EUSMUMS2

Galwedigaethau perthnasol

Peirianegol, Rheolwyr Cyfleustod

Cyfres/Set

Sgiliau Rheoli Cyfleustod, Adeiladu Rhwydwaith Aml-Ddefnyddioldeb

Geiriau Allweddol

cyfleustod; aml-gyfleustod; rheoli; adnoddau; deunyddiau; cyfarpar