| LANFe20 Rheoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio sut i reoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt.

Mae'r safon hon yn cynnwys:

- datblygu a gweithredu systemau rheoli maint a chost

- cyfrifo gwerthoedd a maint y gwaith a data costau o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer rheolwyr contract, arolygwyr, prynwyr a rheolwyr ansawdd.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​

- datblygu a gweithredu'r systemau rheoli maint a chostau perthnasol er mwyn rheoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt, a rhoi arwydd o amrywiadau

- casglu, cofnodi a throsglwyddo data ar faint a chost, yn unol â gofynion y cwmni

- cyfrifo'r gwerthoedd gwaith a maint a data cost o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl

- paratoi data maint a chost yn gywir a'i gyflwyno ar fformat fydd o gymorth i wneud penderfyniadau

- nodi amrywiadau a thueddiadau o ran data maint a chost, meintioli a chostio'r rhain a'u cofnodi ac adrodd arnynt, yn unol â gofynion y cwmni

- archwilio unrhyw amrywiadau a chytuno ar weithredu perthnasol a'i roi ar waith

- datblygu a gweithredu systemau i nodi cyfleoedd ar gyfer arbedion cost

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​

- sut i ddatblygu a gweithredu'r systemau rheoli maint a chost perthnasol i reoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt, a rhoi arwydd o'r amrywiadau

- sut i gasglu a chofnodi data maint a chost a'i drosglwyddo, yn unol â gofynion y cwmni

- sut i gyfrifo gwerth y gwaith a data maint a chost o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl

- sut i baratoi a chyflwyno data maint a chost yn gywir ar fformat fydd yn llywio'r broses o wneud penderfyniadau

- sut i nodi amrywiadau a thueddiadau mewn data maint a chost

- sut i feintioli a chostio tueddiadau mewn data maint a chost

- sut i archwilio unrhyw amrywiadau a chytuno ar gamau priodol a'u rhoi ar waith

- sut i roi systemau ar waith i nodi cyfleoedd ar gyfer arbedion cost

Datblygwyd gan

Lantra

Dyddiad cymeradwyo

28 Chwef 2019

Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANFe20

Galwedigaethau perthnasol

Ffensio

Cyfres/Set

Ffensio

Geiriau Allweddol

cyllidebau; contractau; costau; maint