| LANCS41 Cynllunio a rheoli datblygiad safleoedd yn y sector diwydiannau’r tir ac amgylcheddol |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​

Mae'r safon hon yn cynnwys cynllunio a rheoli datblygiad safleoedd yn y sector diwydiannau'r tir ac amgylcheddol.

Gellir datblygu safleoedd am ystod eang o resymau fel gweithgareddau masnachol, dibenion hamdden, diogelu neu gadwraeth tirwedd neu forol.

Dylech feddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r cyfyngiadau sydd yn effeithio ar ddatblygiad safle, yn arbennig mewn perthynas â'r ystod eang o bolisïau, deddfwriaeth, rheoliadau a dynodiadau sydd yn effeithio ar y sector diwydiannau'r tir ac amgylcheddol.

Mae'n rhaid i chi wneud eich gwaith mewn ffordd sydd yn ystyried ei effaith ar yr amgylchedd.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer y rheiny sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros gynllunio a rheoli datblygiad safleoedd yn y sector diwydiannau'r tir ac amgylcheddol.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- cadarnhau'r pwrpas a'r diben a fwriadwyd ar gyfer y safle yn y sector diwydiannau'r tir ac amgylcheddol

- nodi a gwerthuso cyfleoedd a chyfyngiadau wrth gynllunio datblygiad y safle

- asesu'r risg a allai ddigwydd wrth ddatblygu'r safle

- cael cyngor arbenigol pan fo angen

- creu cynlluniau datblygu sydd yn creu cydbwysedd rhwng y pwrpas a'r diben a fwriadwyd ar gyfer y safle, a'r cyfleoedd a'r cyfyngiadau

- nodi unrhyw gyfyngiadau neu ddynodiadau perthnasol sydd wedi'u sefydlu a chael unrhyw ganiatâd, cydsyniadau neu drwyddedau angenrheidiol

- cyfathrebu gyda'r partïon â diddordeb perthnasol yn ymwneud â'r gwaith a gynlluniwyd

- cadarnhau bod y cynlluniau yn cynnwys trefniadau ar gyfer mynediad i'r safle, diogeledd, iechyd a diogelwch, bioddiogelwch, gwaredu gwastraff, systemau cyfathrebu ac unrhyw ofynion eraill

- cadarnhau bod cyfleusterau, gwasanaethau, cyflenwadau, cyfarpar, staffio ac unrhyw adnoddau eraill sydd eu hangen ar gael ar gyfer rhoi'r cynllun ar waith yn llwyddiannus

- creu manylebau ar gyfer y gwaith gofynnol

- cyflwyno a chyfathrebu cynlluniau datblygu a manylebau i'r rheiny y mae angen eu hysbysu

- cadarnhau bod asesiad risg yn cael ei gynnal a bod gweithdrefnau ar waith i ddiogelu iechyd a diogelwch y rheiny sydd yn gwneud y gwaith a defnyddwyr eraill y safle

- rheoli datblygiad y safle, gan weithredu a gwneud newidiadau i'r cynllun lle bo angen

- parhau i gyfathrebu gyda'r rheiny sydd yn gysylltiedig â'r gwaith, neu wedi'u heffeithio ganddo

- cadarnhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â'r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, gofynion asesu risg, codau ymarfer a pholisïau eich sefydliad

- cadarnhau bod cofnodion yn cael eu cadw a'u storio fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth berthnasol a'ch sefydliad

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- y pwrpas a'r diben a fwriadwyd ar gyfer y safle yn y sector diwydiannau'r tir ac amgylcheddol a'r effaith y gallai'r datblygiad ei gael ar yr amgylchedd cyfagos

- y cyfleoedd a'r cyfyngiadau i'w hystyried wrth gynllunio datblygiad y safle

- pwysigrwydd asesu'r risg a allai ddigwydd wrth ddatblygu'r safle

- sut i gydbwyso gofynion cystadleuol a allai ddigwydd oherwydd y defnydd o'r safle

- sut a ble i gael cyngor ac arweiniad arbenigol

- sut i ffurfio cynlluniau sy'n bodloni'r amcanion ar gyfer datblygu'r safle, gan ystyried y cyfleoedd a'r cyfyngiadau

- goblygiadau unrhyw gyfyngiadau neu ddynodiadau perthnasol sydd wedi'u sefydlu ar y safle

- yr amgylchiadau lle mae angen caniatâd neu drwyddedau a sut i gael y rhain

- pwysigrwydd cyfathrebu gyda phartïon â diddordeb a'r dulliau cyfathrebu sy'n debygol o hybu dealltwriaeth

- sut i gynllunio trefniadau ar gyfer mynediad i'r safle, diogeledd, iechyd a diogelwch, bioddiogelwch, gwaredu gwastraff, systemau cyfathrebu ac unrhyw ofynion eraill

- sut i bennu'r cyfleusterau, gwasanaethau, cyfarpar, staffio ac adnoddau eraill sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu'r cynllun a sut i sicrhau eu bod ar gael pan a lle bydd eu hangen

- pwysigrwydd creu cynlluniau a manylebau gwaith a'r fformat sy'n ofynnol ar gyfer y rhain

- sut i gyflwyno a chyfathrebu cynlluniau a manylebau datblygu i'r rheiny y mae angen eu hysbysu

- sut i reoli datblygiad y safle a monitro bod yr amcanion yn cael eu bodloni

- y materion a allai godi yn ystod y gwaith datblygu a'r camau i'w cymryd

- pwysigrwydd adolygu a diwygio'r cynllun datblygu i sicrhau bod yr amcanion yn cael eu cyflawni

- eich cyfrifoldebau yn unol â'r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, gofynion asesu risg, codau ymarfer a pholisïau eich sefydliad

- y gofynion cyfreithiol perthnasol a rhai eich sefydliad ar gyfer cwblhau a storio cofnodion

Geirfa

Partïon â diddordeb:

- y rheiny sydd yn uniongyrchol gysylltiedig

- y rheiny sydd wedi'u heffeithio gan y safle

Cyfleoedd a chyfyngiadau

:

- dynodiadau safle

- adeiladau rhestredig

- asedau treftadaeth

- mynediad cyhoeddus a hawliau tramwy

- bioamrywiaeth, cynefinoedd a rhywogaethau

- presenoldeb rhywogaethau wedi'u diogelu neu ymledol nad ydynt yn gynhenid

- cytundebau amgylcheddol wedi'u hariannu gan grant

- defnydd cyfredol neu flaenorol o'r safle

- gweithgareddau eraill yn yr ardal

- ffisegol (lleoliad daearyddol, hinsawdd, daeareg)

- cyfalaf naturiol

- cynaliadwyedd

- lleihau carbon

- newid hinsawdd

- perygl o lifogydd

- gwerth natur

- amgylcheddol

- ecolegol

- cymunedau isadeiledd gwyrdd

- creu lleoedd

- ymwelwyr

- isadeiledd safle

- mynediad cyhoeddus a hawliau tramwy

- deddfwriaeth

- polisïau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang

- polisïau sefydliadol

- ffactorau cymdeithasol, diwylliannol, esthetig ac economaidd

- iechyd a lles

- cost gweithredu

- adnoddau gofynnol

- grantiau, cymorthdaliadau neu ffynonellau cyllid eraill

Gallai

cyfyngiadau neu ddynodiadau safle

gynnwys

:

- Parc Cenedlaethol

- Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI)

- Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC)

- Ardal Gwarchodaeth Arbennig (SPA),

- Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB)

- Gwarchodfa Natur Genedlaethol

- Parth Cadwraeth Morol

- Safle Treftadaeth y Byd (WHS)

- Safle Archaeolegol

- Parth Perygl Nitrogen (NVZ)

- Parthau Diogelu Dŵr Yfed

- Heneb Gofrestredig (SM)

- Adeilad Rhestredig (LB)

- Parciau a Gerddi Cofrestredig (RPG)

- Maes Brwydr Cofrestredig (RB)

- Safleoedd wedi'u nodi ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)

- Hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad

- Ardal hyfforddi'r fyddin

Datblygwyd gan

Lantra

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2020

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANCS41

Galwedigaethau perthnasol

Gofalwr Tir, Rheolwr Ystadau, Rheolwyr Parciau, Rheolwr Amgylcheddol, Rheolwyr Cynhyrchu, Rheolwr Eiddo, Swyddog Polisi Amgylcheddol, Pennaeth Amgylchedd, Prif Arddwyr a Rolau Rheoli Garddwriaethol eraill

Cyfres/Set

Garddwriaeth, Gwaith coed, Cadwraeth Amgylcheddol

Geiriau Allweddol

cynllunio; amgylcheddol; datblygiad; safleoedd