| EUSMUNC11 Trefnu gweithgareddau gwaith ar rwydweithiau cyfleustodau |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â threfnu gweithgareddau gwaith ar gyfer gosod, atgyweirio neu gynnal a chadw rhwydweithiau cyfleustodau. Mae hyn ar gyfer gweithrediadau un safle a gallai fod ar gyfer unrhyw ddiamedr o bibellau.

Mae hyn yn golygu blaenoriaethu gweithgareddau gwaith, gofyn am help gan bobl eraill i ddatrys problemau, rhagweld ac addasu'r amserlen yn sgil newidiadau i'r cynllun, cofnodi newidiadau i gynlluniau a chyfathrebu gyda'r bobl berthnasol.

Mae'r Safon hon ar gyfer gweithwyr adeiladu rhwydweithiau sy'n trefnu gweithgareddau gwaith ar gyfer gosod, trwsio a chynnal a chadw rhwydweithiau cyfleustodau ond sy'n debygol o fod y rhai sydd â chyfrifoldebau arweinydd tîm.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- cael gwybodaeth gyfredol am gyfarwyddiadau, cynlluniau, amserlenni ac amcanion ar gyfer y gwaith o ffynonellau dibynadwy

- pennu dulliau a gweithgareddau gwaith sy'r briodol i'r sefydliad ac sy'n gwneud y defnydd gorau o adnoddau

- blaenoriaethu gweithgareddau gwaith er mwyn cyflawni amcanion yn unol â'r amserlenni

- cofnodi a chytuno ar swyddogaethau unigolion a chyfrifoldebau grwpiau yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

- gofyn am gyngor gan bobl berthnasol i helpu i ddatrys unrhyw broblemau wrth drefnu gweithgareddau gwaith

- monitro gwaith yn erbyn cynlluniau yn barhaus, gan ddefnyddio gwybodaeth berthnasol i ragweld lle bydd angen newidiadau i gynlluniau

- diweddaru cynlluniau gwaith i gynnwys newidiadau wrth iddynt ddigwydd

- cytuno ar gynlluniau gwaith wedi'u diweddaru gyda phobl briodol a'u cofnodi yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

- rhoi gwybod am y cynlluniau wedi newid i bawb sydd angen gwybod am y cynlluniau

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- deddfwriaeth, codau ymarfer a gweithdrefnau sefydliadol o ran iechyd, diogelwch a'r amgylchedd sy'n berthnasol i weithgareddau gwaith gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gwaith ffordd a stryd, sylweddau peryglus, rheoli a dylunio adeiladwaith, codi a defnyddio offer gwaith

- ble i gael cyfarwyddiadau, cynlluniau, amserlenni ac amcanion ar gyfer y gwaith, a sut i’w dehongli

- terfynau eich cyfrifoldeb a'ch cymhwysedd eich hun ac aelodau'r tîm

- dulliau a thechnegau cynllunio ar gyfer gosod, cynnal a chadw a thrwsio rhwydweithiau cyfleustodau

- yr effaith y gall amserlenni a dulliau gwaith ei chael ar gost ac effeithlonrwydd

- amserlenni nodweddiadol ar gyfer gweithgareddau gwaith a therfynau amser gwaith

- systemau a gweithdrefnau gwybodaeth y sefydliad i gofnodi newidiadau i gynlluniau

- pwy sydd angen i chi weithio gyda nhw yn fewnol a thu allan i'r sefydliad

- sut mae perthnasoedd gwaith effeithiol yn cyfrannu at drefn gweithgareddau gwaith

- dulliau cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a gweledol

- gweithdrefnau a lefelau awdurdod ar gyfer cyfathrebu gyda phobl wahanol

- gofynion cyfrinachedd er gwybodaeth

- gweithdrefnau ac amseroedd adrodd gan gynnwys ffurflenni safonol sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y diwydiant neu gan y sefydliad

Datblygwyd gan

Energy & Utility Skills

Fersiwn rhif

3

Dyddiad cymeradwyo

31 Maw 2024

Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Energy & Utility Skills

RCU gwreiddiol

EUSWNC1

Galwedigaethau perthnasol

Adeiladu Rhwydwaith Dŵr, Adeiladu Rhwydwaith Aml-Gyfleustodau, Adeiladu Rhwydwaith Nwy

Cyfres/Set

Gweithrediadau Adeiladu Rhwydwaith Aml-Gyfleustodau

Geiriau Allweddol

amserlen, rhwydwaith, adeiladu, gweithrediadau, cyfleustod, cyfleustodau, 	nwy, LPG, hydrogen, dŵr, gosod, atgyweirio, cynnal a chadw, gweithgareddau gwaith, aml-gyfleustod